（１）運航者撤去作業計画 (航空運送事業者向け)

※本計画は航空機による空港施設使用のときに、航空機型式に応じた運航者撤去作業計画の提出が必要です。一度提出していただければ変更がない限りその後の使用において提出する必要はありません。

※青文字は記入例です。作成時には削除してください。

運航者撤去作業計画

(航空運送事業者向け)

年月日

所属

撤去責任者氏名

住所

電話番号

E-mail

航空機が航行不能となった場合に備えるため、航行不能の種類に応じ【デボッグ編】【リカバリー編】【サルベージ編】について、それぞれ該当する型式に応じた運航者撤去作業計画を提出します。

なお、記載事項において、撤去に関する実施体制が整わない場合又は岡山県岡山空港管理事務所（以下、「管理事務所」という。）から空港の運用に甚大な影響を及ぼすと判断された場合への迅速な対応を確保するため、「航行不能航空機撤去作業に関する同意書」を提出し、管理事務所及び撤去作業関係者に撤去作業の一部又は全部を委託します。

また、以下に記載の撤去に必要な資機材のうち、貴空港において調達できない状況が生じたものについては、別途、当該リストを明らかにするとともに、対応について相談•調整します。

運航者撤去作業計画【デボッグ編】

| 所有者 |  |
| --- | --- |
| 航空機型式及び登録記号 |  |

航空機の損傷が比較的軽微である場合又は損傷が全くない状態で、滑走路又は誘導路上で航空機が動けなくなった状態や滑走路等からの逸脱した状態において、航空機を移動させる場合

【撤去方法の概要】

撤去の機材と作業員がどのようにいつからどの程度の時間を掛けて、撤去し、機体はどこへ搬出するのか等の概要を記載する。

１．運航者撤去作業体制

(※必要に応じて組織図等を添付すること。夜間等の緊急連絡先を含めること。)

(1) 機体所有者

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 氏名 |  |
| 住所 |  |
| 電話番号 |  |
| E-mail |  |
| 所有者 |  |
| 電話番号 |  |

※個人所有者の場合は、相当する項目のみ記載すること。

共同所有の場合は、代表者が全所有者を代表して記載すること。

（２）運航委託会社

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 所属 |  |
| 役職 |  |
| 氏名 |  |
| 住所 |  |
| 電話番号 |  |
| E-mail |  |

※所有者以外の者が運航を行う場合に記載が必要です。 氏名は代表的な運航者を記載してください。

※役職名をご記載いただいた場合、氏名は省略して問題ございません。

（３）撤去責任者

| 会社名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所属・役職 |  |  |
| 氏名 |  |  |
| 住所 |  |  |
| 電話番号 |  |  |
| E-mail |  |  |

※役職名をご記載いただいた場合、氏名は省略して問題ございません。

(４)現場作業責任者

| 所属・役職 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氏名 |  |  |
| 電話番号 |  |  |

※役職名をご記載いただいた場合、氏名は省略して問題ございません。

（５）運航者撤去作業体制

撤去責任者

現場作業責任者

| 整備部門 | 地上取扱部門 | 運航部門 |
| --- | --- | --- |
| 整備部門 ○○(株)整備部 所属連絡 000-0000-000 【自社整備、委託先整備、搭乗整備】 | 所属 連絡先 ○○(株)グラハン部 | 所属 連絡先 ○○(株)運航部 |

本社•支援部門等(※必要に応じて保険会社等)所属

所属 連絡先

2.機材並びに要員リスト(※必要に応じて委託先を含むものとする。)

(1)機体移動に必要な機材リスト

| 機材の種類 | タイヤ交換ジャッキ | タイヤ交換時に機体を持ち上げるために使用。 |
| --- | --- | --- |
| 保管場所 | 岡山空港内 |  |
| 機材提供者 | △△(株) |  |
| 貸借方法等 | 有償 |  |
| 搬入方法等 |  |  |
| その他 |  |  |

※空港外から大型機材を搬入する際には空港周辺・空港内の搬入ルートを示す図を添付すること。

(2)機体移動に必要な要員リスト

| 担当部門 | 社名/所属 | 人数 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備 | ○○(株)整備部 | ２名 |  |
| 地上取扱 | ○○(株)グラハン部 | ２～１０名 |  |
| 運航 | ○○(株)運航部 | ２名 |  |
| その他 |  |  |  |

(3)関係機関リスト及び連絡先

| 関係機関名 | 連絡先 | 調整項目 |
| --- | --- | --- |
| ○○整備会社(株) | 000-000-0000 | 整備に係る調整 |
| 岡山空港管理事務所 | 086-294-5550 | 機体の搬出先等撤去に係る諸調整 |
| 岡山市消防局北消防署 | 086-226-1119 | 燃料の抜き取りに係る危険物取り扱いに係る諸調整 |
| 岡山空港税関支署 | 086-294-4991 | 外航機の場合、貨物の取扱いや抜き取った燃料の取扱いに係る諸調整 |

3.航空機部品等の手配•調達方法

(1)岡山空港における予備品(航行不能に関係しそうなもの)

年　 月 　日現在

| 航空機型式 | 部品名 | 数量 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| B737 | 前輪タイヤ | １ |  |

(2)岡山空港以外から搬送する航空機部品等(撤去に関連するもの)の手配•調達方法

| 手配•調達方法等 | 時間(目安) | 備考 |
| --- | --- | --- |
| □□空港内 | ５時間 |  |

(3)その他参考となる事項

融通先の航空会社の緊急時連絡先•在庫状況を定期的に確認すること。

航空機製造者が提供する対象型式の航空機リカバリーマニュアルを添付又は航行不能航空機事案発生で必要な際には直ちに提供すること。

4.撤去作業に関する方法

•作業フロー及び役割分担（必要に応じて項目及び作業概要を追加・削除すること）

| 項目 | 担当 | 作業概要 | 時間(目安) |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備担当 現場派遣 | 整備担当 岡山空港管理事務所 | 整備士を現場へ派遣。 航空機走行区域の場合、管理事務所職員の先導による。 | １５分 |
| 牽引 可否判断 | 整備担当、地上取扱担当 | トーバーを取り付けて牽引車により牽引することが可能か判断 | １０分 |
| 旅客降機 | 地上取扱担当 |  |  |
| 機体移動判断 | 整備担当 | 状況に応じた撤去計画を作成する。 管理事務所に搬送先を確認する。 | １０分 |
| 機体移動準備 | 整備担当、地上取扱担当 | 牽引車等準備 | １５分 |
| 在庫確認 | 現場責任者 |  |  |
| 手配指示 | 撤去作業責任者 |  |  |
| 領収手続 (内変等) | 撤去作業責任者 |  |  |
| 機体移動作業 | 整備担当、地上取扱担当 | タイヤを交換し、牽引車により搬出。 | ３０分 |
| 機材•人員手配 | 現場作業責任者 |  | １５分 |
| タイヤ運搬 | 整備担当、地上取扱担当 |  | ５分 |
| 交換作業 (1本当り) | 整備担当 | タイヤジャッキで機体を持ち上げて、タイヤを交換する。 | ２０分 |
| 路面清掃等 | 地上取扱担当者 岡山空港管理事務所 | 路面清掃を実施。 実施にあたっては、管理事務所の指示に従う。 | １５分 |
| 合計所要時間 |  |  | １３５分 |

５.その他参考となる事項

撤去機材を空港内に一時的保管する場合はその保管場所、保管方法等

運航者撤去作業計画【リカバリー等編】

| 所有者 |  |
| --- | --- |
| 航空機型式及び登録記号 |  |

滑走路からの逸脱又は閣座、前脚又は主脚を含む損傷等のため、航空機リカバリーキット又はクレーンのような重機等を使用しなければ航空機を移動させることができない場合(全損を除く。)

【撤去方法の概要】

撤去の機材と作業員がどのようにいつからどの程度の時間を掛けて、撤去し、機体はどこへ搬出するのかの概要を記載する。

１．運航者撤去作業体制

(※必要に応じて組織図等を添付すること。夜間等の緊急連絡先を含めること。)

(1) 機体所有者

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 氏名 |  |
| 住所 |  |
| 電話番号 |  |
| E-mail |  |
| 所有者 |  |
| 電話番号 |  |

※個人所有者の場合は、相当する項目のみ記載すること。

共同所有の場合は、代表者が全所有者を代表して記載すること。

（２）運航委託会社

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 所属 |  |
| 役職 |  |
| 氏名 |  |
| 住所 |  |
| 電話番号 |  |
| E-mail |  |

※所有者以外の者が運航を行う場合に記載が必要です。 氏名は代表的な運航者を記載してください。

(３)撤去責任者

| 会社名 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所属・役職 |  |  |
| 氏名 |  |  |
| 住所 |  |  |
| 電話番号 |  |  |
| E-mail |  |  |

(４)現場作業責任者

| 所属・役職 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 氏名 |  |  |
| 電話番号 |  |  |

(５)運航者撤去作業体制

撤去責任者

現場作業責任者

| 整備部門 | 地上取扱部門 | 運航部門 |
| --- | --- | --- |
| 整備部門 所属連絡 【自社整備、委託先整備、搭乗整備】 | 所属 連絡先 | 所属 連絡先 |

本社•支援部門等(※必要に応じて保険会社等)所属

所属 連絡先

２．重機等並びに要員リスト(※リカバリーキットを手配せず撤去する場合)

※重機等の搬入経路は管理事務所と調整すること。

（１）重機等リスト(クレーン(レッカー)車、台車、敷板等のリストを記入すること。)

| 機材の種類 |  |
| --- | --- |
| 場所 |  |
| 機材提供先 |  |
| 搬入方法•経路等 |  |
| 時間(目安) |  |
| その他 |  |

※空港外から大型機材を搬入する際には空港周辺・空港内の搬入ルートを示す図を添付すること。

（２）機体移動に必要な要員リスト

| 社名/所属 | 人数 | 備考 |
| --- | --- | --- |

(3)航空機型式の最大離陸重量(MTOW)

| 航空機型式 | 重量(トン) | 備考 |
| --- | --- | --- |

※1ポンド(lb)＝453.59グラム(g) 、 1トン(t)＝2204.62ポンド(lb)

（４）航空機リカバリーキットの手配•調達方法

※航空機リカバリーキットには必要な要員•重機等の手配がパッケージとして含まれている。

※IATP Web site ⇒ https://www.iatp.com/

①IATP (International Airlines Technical Pool)への加盟状況

| IATPへの加盟状況 | 有・無 |
| --- | --- |
| IATPに加盟していない場合、必要に応じてスポット契約するか等 |  |
| リカバリーキットの具体的な入手方法 |  |

(※事前契約ではなく事案発生時に契約する場合はその方法を記入すること。)

②航空会社相互間の共同利用協定(プール協定)等の締結状況

| 項目 | 有無 | 航空会社名 |
| --- | --- | --- |
| 撤去機材 | 有 ・ 無 |  |

３.撤去作業に関する方法

作業項目及び役割分担

(※必要に応じて項目及び作業概要を追加すること。)

| 項目 | 担当 | 作業概要 | 時間(目安) |
| --- | --- | --- | --- |
| 整備担当 現場派遣 |  |  |  |
| 航行不能航空機の状況調査 |  |  |  |
| 空港基本施設の点検 |  |  |  |
| リカバリーキット等の使用可否判断 |  |  |  |
| 重機等・人員の手配又はリカバリーキットの手配 |  |  |  |
| 重量軽減の調整 |  |  |  |
| 関係機関との調整 |  |  |  |
| 重機等の搬入又はリカバリーキットの搬入 |  |  |  |
| 航空燃料等 抜き取り |  |  |  |
| 郵便物、手荷物、貨物 等取り下ろし |  |  |  |
| 機体の保護 |  |  |  |
| 撤去作業 |  |  |  |
| ギアの修理又は交換(ギアの検査) |  |  |  |
| 機体のけん引 |  |  |  |
| 路面清掃等 |  |  |  |
| 合計所要時間 |  |  |  |

４.航空機からの燃料の抜き取りに関する方法

(1)航空機型式毎の最大燃料搭載量

| 航空機型式 | 燃料量(lb) | 備考（燃料の種類等） |
| --- | --- | --- |

(2)燃料の抜き取り方法

| 機材等 |  |
| --- | --- |
| 関係機関 |  |
| 方法等 |  |

(※必要に応じて、消防機関を含む関係機関との連絡調整及び抜き取った燃料の処理方法等を含めること。)

５. 航空機リカバリーマニュアル

航空機製造者が提供する対象型式の航空機リカバリーマニュアルを添付又は航行不能航空機事案発生で必要な際には直ちに提供すること。

６．その他参考となる事項

撤去機材を空港内に一時的保管する場合はその保管場所、保管方法等

運航者撤去作業計画【サルベージ編】

| 所有者 |  |
| --- | --- |
| 航空機型式 |  |
| 登録記号 |  |

航空機が全損した場合等

(※撤去作業の詳細は、【リカバリー編】による。)

【撤去方法の概要】

撤去の機材と作業員がどのようにいつからどの程度の時間を掛けて、撤去し、機体はどこへ搬出するのかの概要を記載する。

１．運航者撤去作業体制

(※必要に応じて組織図等を添付すること。夜間等の緊急連絡先を含めること。)

(1)機体所有者

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 氏名 |  |
| 会社住所 |  |
| 電話番号 |  |
| E-mail |  |
| 所有者 |  |
| 電話番号 |  |

※個人所有者の場合は、相当する項目のみ記載すること。

共同所有の場合は、代表者が全所有者を代表して記載すること。

(2)運航委託会社

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 所属 |  |
| 役職 |  |
| 氏名 |  |
| 会社住所 |  |
| 電話番号 |  |
| E-mail |  |

所有者以外の者が運航を行う場合に記載が必要です。 氏名は代表的な運航者を記載してください。

(3)撤去責任者

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 所属 |  |
| 役職 |  |
| 住所 |  |
| 連絡先 |  |

(4)現場作業責任者

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 所属 |  |
| 役職 |  |
| 連絡先 |  |

本社•支店連絡先

(本社)

| 所属・役職 |  |
| --- | --- |
| 所在地 |  |
| 連絡先 |  |

(支店)

| 支店名 |  |
| --- | --- |
| 所属・役職 |  |
| 所在地 |  |
| 連絡先 |  |

その他緊急連絡先(航空機製造者・整備会社)

(航空機製造者)

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 所属•役職 |  |
| 所在地 |  |
| 連絡先 |  |

（整備会社)

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 所属•役職 |  |
| 所在地 |  |
| 連絡先 |  |

(警備体制等)

| 会社名 |  |
| --- | --- |
| 所属•役職 |  |
| 所在地 |  |
| 連絡先 |  |

2.その他参考となる事項

撤去機材を空港内に一時的保管する場合はその保管場所、保管方法等